CapySoft

Equipo de Desarrollo — Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

DOCUMENTO DE ALCANCE DEL PROYECTO

Proyecto: TuEvento

Versión 1.0

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Equipo de Desarrollo | CapySoft |
| Proyecto | TuEvento |
| Documento | Alcance del Proyecto |
| Versión | 1.0 |
| Ficha | 3145556 |
| Integrantes | Jhampier Santos Ortiz Cristofer David Lozano Contreras |

# 2. Control de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor(es) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Julio de 2026 | Elaboración inicial del Documento de Alcance del Proyecto TuEvento, con base en el SRS versión 1.0. | Jhampier Santos Ortiz, Cristofer David Lozano Contreras |

# 3. Tabla de Contenido

2. Control de Versiones	2

3. Tabla de Contenido	3

4. Introducción	4

5. Objetivo General	4

6. Objetivos Específicos	4

7. Alcance del Proyecto	4

7.1 Descripción general del sistema	4

7.2 Qué incluye el proyecto	5

7.3 Módulos que serán desarrollados	5

7.4 Actores que participan	5

7.5 Procesos que cubre el sistema	5

8. Funcionalidades Incluidas	6

9. Funcionalidades Fuera del Alcance	7

10. Entregables del Proyecto	8

11. Restricciones del Proyecto	8

12. Supuestos del Proyecto	9

13. Criterios de Aceptación del Alcance	9

14. Conclusiones	9

# 4. Introducción

El presente documento tiene como propósito establecer de manera formal el Alcance del Proyecto "TuEvento", desarrollado por la empresa CapySoft, tomando como base exclusiva la información contenida en el Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) versión 1.0 del proyecto.

El Alcance del Proyecto delimita de forma clara y precisa qué funcionalidades, módulos, actores y procesos serán abordados durante el desarrollo del sistema, así como aquellos aspectos que quedan explícitamente excluidos. Este documento constituye una herramienta fundamental para la gestión del proyecto, ya que permite alinear las expectativas de los interesados, evitar la ampliación no controlada de requisitos (scope creep) y establecer criterios objetivos para determinar cuándo el proyecto se considera completado.

El proyecto "TuEvento" corresponde a una plataforma integral, en versión web y móvil, orientada a la creación, administración y operación de eventos, permitiendo a los organizadores gestionar planos, asientos y reservas, y a los asistentes visualizar, reservar y adquirir boletas de forma segura.

# 5. Objetivo General

Definir y delimitar el alcance del proyecto "TuEvento", especificando las funcionalidades, módulos, actores y procesos que serán desarrollados con base en el Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS), con el fin de garantizar una gestión de proyecto eficiente y una comunicación clara entre todos los interesados.

# 6. Objetivos Específicos

- Delimitar las funcionalidades incluidas y excluidas del proyecto "TuEvento", conforme a los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en el SRS.

- Identificar los módulos, actores y procesos que serán cubiertos por el sistema en sus versiones web y móvil.

- Establecer los entregables formales del proyecto, incluyendo el software y la documentación asociada.

- Determinar las restricciones técnicas, tecnológicas y de plataforma que condicionan el desarrollo del sistema.

- Definir los criterios de aceptación que permitirán validar el cumplimiento del alcance acordado.

# 7. Alcance del Proyecto

## 7.1 Descripción general del sistema

"TuEvento" es una aplicación web y móvil desarrollada por CapySoft, cuyo objetivo es proporcionar a organizadores y asistentes una herramienta integral para la planificación, gestión y participación en eventos. El producto se desarrollará bajo una arquitectura modular orientada a microservicios, con un backend basado en una API RESTful desarrollada en Java (versión 21) con Spring Boot, y una base de datos relacional PostgreSQL (versión 17) gestionada mediante Spring Data JPA. La seguridad del sistema se sustenta en autenticación mediante JWT y Refresh Token.

La versión web permite a los organizadores maquetar planos, configurar asientos, publicar eventos, gestionar ventas y controlar la asistencia mediante validación de códigos QR. La versión móvil (Android e iOS) permite a los asistentes visualizar eventos, seleccionar y comprar boletas mediante la pasarela de pago Wompi, recibir notificaciones push, acceder a sus tickets digitales y escanear códigos QR para validar su ingreso.

## 7.2 Qué incluye el proyecto

- Gestión de usuarios: registro, inicio y cierre de sesión, autenticación con JWT y Refresh Token, recuperación y cambio de contraseña, creación y eliminación de cuentas, personalización de perfil, y vinculación opcional con redes sociales en la versión web.

- Gestión de eventos: creación, edición, eliminación y publicación de eventos por parte de organizadores, incluyendo la maquetación del plano del lugar desde la versión web, con definición de precios, zonas, asientos y disponibilidad.

- Reservas, compras y asistencia: compra de boletas desde la aplicación móvil y web, selección de asientos desde el plano disponible, generación de tickets con códigos QR únicos, validación de asistencia mediante lectura QR e integración con Wompi como pasarela de pago.

- Interacción del usuario: valoraciones y comentarios de eventos, notificaciones push, recordatorios automáticos, sistema de compartir eventos, filtros de búsqueda avanzados y configuración de preferencias de notificaciones.

- Compatibilidad multiplataforma: disponibilidad en versión web (Google Chrome y Microsoft Edge) y en aplicaciones móviles para Android e iOS, garantizando visualización de eventos, compra de boletas, escaneo de QR y manejo de perfil en ambas plataformas.

- Seguridad: autenticación basada en JWT, sistema de Refresh Token, validación de credenciales, auditoría de renovaciones y registros, enrutamiento seguro, protección mediante API Gateway y control de roles.

## 7.3 Módulos que serán desarrollados

Con base en los requerimientos funcionales especificados en el SRS, el proyecto desarrollará los siguientes módulos: Gestión de Usuarios, Gestión de Administración, Gestión de Eventos, Reservas y Control de Asistencia, Compatibilidad Móvil, Idiomas, Dashboard por Rol, Seguridad de Sesión, Notificaciones, Pagos, Arquitectura y Preferencias/Personalización (temas de interfaz), Exploración de Eventos y Cartera Digital. El detalle de cada módulo y su respectivo requerimiento funcional se presenta en la sección 8 de este documento.

## 7.4 Actores que participan

| Tipo de actor | Actividades principales |
| --- | --- |
| Usuario (asistente) | Reservar asientos, comentar y calificar eventos, crear cuenta, desactivar cuenta, restablecer contraseña y elegir eventos. |
| Usuario (anónimo, solo web) | Crear cuenta, iniciar sesión y realizar búsqueda de eventos. |
| Administrador | Observar los usuarios que desean volverse organizadores, y aceptar o rechazar dichas solicitudes. |
| Usuario (organizador) | Crear modelos (planos), guardar avances del diseño del modelo, ver historial de eventos creados y eliminar eventos ya creados. |

## 7.5 Procesos que cubre el sistema

- Registro, verificación, autenticación e inicio/cierre de sesión de usuarios.

- Gestión y personalización del perfil de usuario, incluyendo la recuperación de contraseña y la eliminación permanente de cuenta.

- Validación y aceptación o rechazo de solicitudes de usuarios que desean convertirse en organizadores.

- Creación, maquetación, edición y publicación de la estructura (plano) de los eventos por parte de los organizadores.

- Reservación y bloqueo temporal de asientos, confirmación de pago y generación de códigos QR asociados a la reserva.

- Validación de asistencia mediante lectura de código QR en el ingreso al evento.

- Procesamiento de pagos mediante la pasarela Wompi y gestión de saldo mediante el sistema de cartera digital.

- Envío de notificaciones push y recordatorios automáticos a los usuarios.

- Visualización, búsqueda y filtrado de eventos, así como valoración y comentarios sobre los mismos.

- Presentación de dashboards diferenciados según el rol del usuario (asistente, organizador o administrador).

# 8. Funcionalidades Incluidas

A continuación, se resumen los módulos y requerimientos funcionales (RF) definidos en el SRS que serán desarrollados dentro del alcance del proyecto "TuEvento".

| Módulo | Código | Funcionalidad |
| --- | --- | --- |
| Gestión de Usuarios | RF1 | Registro de usuario |
| Gestión de Usuarios | RF2 | Autenticación con redes sociales (OAuth) |
| Gestión de Usuarios | RF3 | Inicio de sesión de usuario |
| Gestión de Usuarios | RF4 | Gestión y personalización del perfil |
| Gestión de Usuarios | RF5 | Recuperar contraseña |
| Gestión de Usuarios | RF6 | Cerrar sesión |
| Gestión de Usuarios | RF7 | Eliminación permanente de cuenta |
| Gestión de Administración | RF8 | Módulo de administración del sistema (validación de solicitudes de organizador) |
| Gestión de Eventos | RF9 | Edición y maquetación de la estructura del evento |
| Reservas y Control de Asistencia | RF10 | Reservación de asientos |
| Reservas y Control de Asistencia | RF11 | Generación y validación de código QR por reserva |
| Compatibilidad Móvil | RF12 | Funcionalidad en dispositivos iOS |
| Idiomas | RF13 | Soporte multilenguaje (ES/EN/PT/JA) |
| Dashboard | RF14 | Dashboard por rol (asistente, organizador y administrador) |
| Seguridad de Sesión | RF15 | Sistema de Refresh Token |
| Notificaciones | RF16 | Sistema de notificaciones push |
| Pagos | RF17 | Pasarela de pago Wompi |
| Funcionalidad Móvil | RF18 | Compra de boletas desde la aplicación móvil |
| Arquitectura | RF19 | Maquetación y gestión de eventos desde la versión web |
| Preferencias y Personalización | RF20 | Arquitectura orientada a microservicios |
| Preferencias y Personalización | RF21 | Migración del backend a arquitectura N-Capas con DDD |
| Personalización de Temas | RF22 | Sistema de temas de interfaz (claro, oscuro, morado, azul) |
| Exploración de Eventos | RF23 | Filtros de eventos |
| Control de Asistencia | RF24 | Lector de código QR para validación de asistencia |
| Cartera | RF25 | Sistema de cartera digital (saldo compensatorio) |

Adicionalmente, el sistema deberá cumplir los siguientes requerimientos no funcionales (RNF) definidos en el SRS:

| Código | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF1 | Mensajes de error | El sistema debe mostrar mensajes de error uniformes cuando el usuario ingrese o realice incorrectamente un procedimiento. |
| RNF2 | Diseño responsive | El diseño del sistema debe visualizarse correctamente desde cualquier dispositivo, ya sea computador o teléfono. |
| RNF3 | Seguridad | Los usuarios deben identificarse mediante mecanismos de autenticación seguros (correo y contraseña, y autenticación de dos pasos cuando aplique). |
| RNF4 | Usabilidad | El sistema debe ofrecer una interfaz amigable e intuitiva que permita realizar tareas básicas sin una curva de aprendizaje pronunciada. |
| RNF5 | Compatibilidad | El sistema debe ser compatible con los principales navegadores web (Google Chrome) y con dispositivos Android. |

# 9. Funcionalidades Fuera del Alcance

De acuerdo con lo establecido explícitamente en el SRS, las siguientes funcionalidades no serán desarrolladas dentro del presente proyecto:

- El sistema no implementará transmisión en vivo de eventos ni funcionalidades relacionadas con realidad aumentada o realidad virtual.

- No se desarrollará un entorno de creación o edición de planos desde la aplicación móvil; la maquetación de asientos continuará siendo exclusiva de la versión web.

- No se ofrecerá un panel avanzado para organización detallada de eventos desde móvil; todas las funciones administrativas avanzadas estarán disponibles únicamente en la plataforma web.

- El sistema no integrará pasarelas de pago adicionales distintas a Wompi. Stripe, PayPal y MercadoPago quedan fuera del alcance en esta versión.

- No se implementarán servicios de mensajería interna entre usuarios ni chat en tiempo real.

- La personalización avanzada del flujo de compra por parte del organizador (reglas dinámicas, filtros especiales, plantillas personalizadas) no se contempla en esta versión.

- No se incluirá soporte para múltiples monedas, pagos internacionales ni conversión automática de divisas.

- El sistema no ofrecerá herramientas de marketing avanzadas, como automatización de correos, segmentación publicitaria o campañas promocionales integradas.

- La integración con redes sociales estará limitada únicamente a inicio de sesión y autenticación; no se contempla publicación automática de eventos ni compartir contenido directamente desde la aplicación.

- La plataforma no gestionará preventas exclusivas, membresías VIP ni accesos especiales avanzados más allá de lo definido en los requerimientos funcionales.

# 10. Entregables del Proyecto

Los entregables del proyecto "TuEvento", respaldados por lo descrito en el SRS, son los siguientes:

- Aplicación web funcional, compatible con los navegadores Google Chrome y Microsoft Edge.

- Aplicaciones móviles funcionales para los sistemas operativos Android (versión 11 o superior) e iOS.

- Backend desarrollado como API RESTful en Java (versión 21) con Spring Boot, orientado a microservicios.

- Base de datos relacional en PostgreSQL (versión 17), diseñada bajo el esquema de Tercera Forma Normal (3FN).

- Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) versión 1.0.

- Documento de Alcance del Proyecto (el presente documento).

# 11. Restricciones del Proyecto

- Conectividad: el sistema requiere conexión a internet para el funcionamiento de todas sus operaciones.

- Disponibilidad por plataforma: en la versión web, el sistema debe ser compatible con navegadores modernos basados en Chromium (Google Chrome y Microsoft Edge) y con sistemas operativos Windows; en la versión móvil, debe estar disponible para Android (versión 11 o superior) e iOS, con funcionalidades equivalentes según lo definido en los requerimientos funcionales.

- Limitaciones en la versión móvil: la aplicación móvil no permitirá maquetar eventos; únicamente permitirá visualizar eventos, seleccionar asientos disponibles, comprar boletas y escanear códigos QR (en caso de ser organizador).

- Seguridad: toda comunicación entre cliente y servidor deberá realizarse asegurando la protección de los datos mediante mecanismos de autenticación y autorización basados en JWT.

- Acceso sin autenticación: la versión web permitirá la visualización de eventos sin necesidad de iniciar sesión.

- Pasarela de pago: el sistema únicamente integrará la pasarela de pago Wompi, sin soporte para otras plataformas de pago en la presente versión.

- Tecnología de backend y base de datos: el desarrollo del backend se realizará en Java 21 con Spring Boot, y la base de datos utilizará PostgreSQL 17 mediante Spring Data JPA.

# 12. Supuestos del Proyecto

- Se asume que los usuarios contarán con acceso a una conexión a Internet estable para utilizar todas las funciones del sistema.

- Se espera que los usuarios posean habilidades básicas en el uso de computadores y dispositivos móviles, incluyendo la navegación en Internet.

- Se asume la disponibilidad y correcto funcionamiento del servicio externo de correo electrónico (SMTP) para el envío de notificaciones y códigos de verificación.

- Se asume la disponibilidad operativa de la pasarela de pago Wompi para el procesamiento de las transacciones del sistema.

# 13. Criterios de Aceptación del Alcance

El alcance del proyecto "TuEvento" se considerará cumplido cuando se verifiquen las siguientes condiciones:

- La totalidad de los requerimientos funcionales (RF1 a RF25) definidos en el SRS hayan sido implementados y validados conforme a su prioridad de desarrollo.

- Los requerimientos no funcionales (RNF1 a RNF5) relacionados con mensajes de error, diseño responsive, seguridad, usabilidad y compatibilidad hayan sido cumplidos.

- La versión web se encuentre operativa en los navegadores Google Chrome y Microsoft Edge, incluyendo la maquetación y gestión de eventos por parte de los organizadores.

- Las versiones móviles para Android e iOS se encuentren operativas, permitiendo la visualización de eventos, compra de boletas, selección de asientos y escaneo de códigos QR.

- El proceso de reservas, pagos mediante Wompi y generación/validación de códigos QR funcione de manera correcta y consistente en ambas plataformas.

- Las funcionalidades excluidas, listadas en la sección 9 de este documento, no formen parte de la versión entregada del sistema.

# 14. Conclusiones

El presente Documento de Alcance del Proyecto establece de manera precisa los límites funcionales y técnicos del proyecto "TuEvento", con base exclusiva en la información contenida en el SRS versión 1.0. La correcta delimitación del alcance constituye un factor determinante para el éxito del proyecto, ya que permite orientar los esfuerzos del equipo de desarrollo, gestionar adecuadamente las expectativas de los interesados y establecer una base objetiva para la evaluación del cumplimiento de los objetivos planteados.

La adopción de este documento como referencia formal a lo largo del ciclo de vida del proyecto contribuirá a minimizar riesgos asociados a la ampliación no controlada del alcance (scope creep), facilitando así una entrega eficiente, coherente y alineada con los requerimientos definidos.